Chełmiec, dnia 23.02.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont posadzki na sali gimnastycznej w szkole w Piątkowej

Zakres robót:

1. Ułożenie parkietu grubości 22 mm z rozbiórki na podłożu z płyt OSB - 600 m2

2. Ułożenie nowego parkietu o wymiarach 60 mm x 250 mm x 22 mm na podłożu z płyt OSB                        ( zakup parkietu po stronie wykonawcy – parkiet dębowy) – około 29,60 m2

3. Ułożenie listw przyściennych 80 mm x 12 mm - 103 mb

4. Cyklinowanie oraz malowanie parkietu – 629,60 m2

5. Malowanie pasów boiska do piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz piłki ręcznej - komplet

Uwagi:

Roboty należy wykonać dwuetapowo ze względu na użytkowanie Sali gimnastycznej.

W pierwszym etapie ułożenie około 300 m2 parkietu, cyklinowanie 300 m2 oraz jednokrotne malowanie 300 m2 parkietu.

W drugim etapie należy ułożyć 329,60 m2 parkietu, cyklinowanie 329,60 m2, malowanie dwukrotne 629,60 m2, malowanie pasów boisk oraz ułożenie 103 mb listew przyściennych.

Kryteria oceny ofert:

- cena 100 %

Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania.

Termin składania ofert: 27.02.2023 r. do godziny 9.00 mailowo na adres:

mkarwala@chelmiec.pl

Termin realizacji prac: ETAP I – 1.03.2023 – 15.03.2023

ETAP II – 1.04.2023 – 15.04.2023

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Piątkowej

Piątkowa 1

33-300 Nowy Sącz

Osoba do kontaktu:

Wacław Lelito tel. 18 548-02-24

Wicedyrektor Szkoły

Sławomir Stanek