WPR.2600……....2024						     Chełmiec, 28 października 2024 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Chełmiec, zaprasza do złożenia oferty dla zadania:

„Budowa siłowni zewnętrznej w Małej Wsi – etap I”

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Chełmiec,

ul. Papieska 2,

33-395 Chełmiec

NIP: 734 34 45 768,

REGON: 491892127

Tel. 18 548 02 24

Cenę należy podać jako cenę brutto za całość ww. prac.

Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 130.000,00 zł netto w trakcie realizacji umowy.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu budowy siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 663/10 w obr. ewid. Świniarsko, gm. Chełmiec.

Szczegółowy zakres I etapu przedstawia przedmiar (z zakresie pkt. 1.1.1 – 1.3.5), który stanowi załącznik do zapytania oraz PZT (zakres pkt. 1.1.1 – 1.3.5 powinien być dostosowany do elementów przedstawionych w pkt. 1.4.1 – 1.5.3).

Zakres prac:

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY, PODBUDOWY

Roboty ziemne

- korytowanie

- humusowanie

- roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi (fundamenty)

Fundamenty

- podkład betonowy

- ławy fundamentowe prostokątne

- zbrojenie, przygotowanie i montaż

- ławy fundamentowe pod obrzeża betonowe

Podbudowy

- obrzeża betonowe

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

- podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa 20cm po zagęszczeniu

- warstwa separacyjna geowłóknina

- podkłady z ubitych materiałów sypkich piaskowo – żwirowych z cementem 4:1

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

II. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają uprawnienia wymagane prawem do wykonania przedmiotu umowy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  do 20 grudnia 2024 roku

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a) Jedynym kryterium oceny będzie cena brutto 100%.

b) Cena określona w ofercie powinna zostać przedstawiona w kwocie brutto oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

c) Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku w ciągu                30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę                         na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury/rachunku adekwatnie do wykonanej pracy.

d) Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania                  z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeśli wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

e) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

f) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także                             w przypadku braku środków finansowych.

g) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

Termin składania ofert:

Ofertę, która zawiera:

- wypełniony formularz ofertowym (zał. nr 1)

- kosztorys ofertowy (wypełniony  z zakresie pkt. 1.1.1 – 1.3.5)

należy złożyć w terminie do 04.11.2024 r. do godz. 9:00 mailowo na adres: knowak@chelmiec.pl

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość negocjacji ofert złożonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji.

Tel. kontaktowy 18 548 02 24 w godz. 8.00 – 15.00.

Wójt Gminy Chełmiec

Stanisław Kuzak