WPR.2600.65.2024 Chełmiec, dnia 4 listopada 2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**I. ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Chełmiec

ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

www.chelmiec.pl

tel.: 18 548 02 19

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę trasy rowerowo-biegowej w miejscowości Świniarsko”**.

2. Całkowita długość trasy rowerowo-biegowej wynosi około: **2340 m.**

**3. Uwaga – podane długości są długościami orientacyjnymi.**

**Pozostałe informacje:**

a) termin realizacji zadania: **30.04.2025 r.**

b) dołączono mapę sytuacyjną z zaznaczonym przebiegiem trasy rowerowo – biegowej.

c) w skład zamówienia wchodzą:

**1. Wszelkie materiały do zgłoszenia/ pozwolenia na budowę (uzyskane decyzje, zgłoszenia itp. niezbędne do uzyskania skutecznego zgłoszenia/ pozwolenia na budowę) – 1 egz.**

**2. Wniosek zgłoszenia wraz z pismem o braku sprzeciwu/decyzja PINB – 1 egz.**

**3. Operat wodnoprawny (jeżeli dotyczy) – 2 egz.**

**4. Decyzja pozwolenie/ zgłoszenie wodnoprawne (jeżeli dotyczy)– 1 egz.**

**5. Przedmiar robót – 2 egz.**

**6.Kosztorys inwestorski (podlegający aktualizacji do czasu ogłoszenia postępowania przetargowego przez Zamawiającego) – 2 egz.**

**7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych –2 egz.**

**8. Projekt zagospodarowania terenu – 3 egz.**

**9. Projekt architektoniczno-budowlany – 3 egz.**

**10. Projekt techniczny – 3 egz.**

**11. Projekt branżowy (gaz, prąd, telekomunikacja) wraz z uzgodnieniami (jeżeli dotyczy) – 2 egz.**

**12. Projekt stałej organizacji ruchu (jeżeli dotyczy) – 2 egz.**

**13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 1 egz.**

**14. Wersja elektroniczna – pendrive 1 egz.**

*Powyższy zakres może ulec zmianie, zgodnie ze specyfiką zadania.*

**III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM.**

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiadają wiedzę i doświadczenie

- Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową

**IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

1. Wykonanie min. 2 wariantów koncepcji projektowanej ścieżki rowerowo **–** biegowej oraz uzyskanie jego akceptacji ze strony Zamawiającego: **do 1 miesiące od daty zwarcia umowy**

2. Szacunkowy kosztorys inwestycji: **do 1,5 miesiące od daty zwarcia umowy**

3. Projekt właściwy – opracowanie i złożenie kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia/pozwolenia na budowę: **do dnia 30.04.2025 r.**

**V. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.**

1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następującego kryterium:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena brutto za całość zamówienia – 100%

**VI. INNE ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.**

* Cena określona w ofercie powinna obejmować **wszystkie koszty związane z realizacją zadania.**
* Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących warunków projektowania, dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.
* Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w: założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach i uzgodnieniach.
* Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i normatywami.
* Projektowana trasa rowerowo biegowa musi spełniać wymagania dla systemu rowerowego.
* Wykonawca zobowiązany jest aktualizować kosztorys inwestorski do czasu ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego na przebudowę mostu.
* Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku w ciągu do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru.
* Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
* Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych. Zamawiający może również unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
* Podpisanie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Wykonawcom

**Ponadto w ramach zadania:**

1. Projektant zapewni nadzór autorski na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót w zakresie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej oraz w trakcie robót budowlanych.

2. Projektant przekaże nieodpłatnie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dokumentacji, w terminie przekazania dokumentacji.

3. Opracowywany projekt powinien być na bieżąco konsultowany i uzgadniany z Zamawiającym w zakresie koniecznych opracowań i rozwiązań projektowych dotyczących projektowanej ścieżki rowerowo – biegowej.

**Przy wycenie zadania należy zwrócić uwagę na :**

1. W ciągu proponowanego przebiegu trasy uwzględnić miejsce postojowe dla rowerzystów.

2. Proszę o wzięcie pod uwagę planowane wykonanie kładek rowerowych lekkich konstrukcji stalowych lub innych rozwiązań, w trzech miejscach w obrębie dróg powiatowych.

3. Proszę o wzięcie pod uwagę utwardzenie wjazdów na wał z bocznych dróg dojazdowych.

**VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

Termin składania ofert: **12.11.2024 r.** do godziny **9:00** mailowo na adres: **knowak****@chelmiec.pl**, poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do postępowania. Oferty złożone po czasie zostaną odrzucone.

**VIII. DANE KONTAKTOWE**

**knowak****@chelmiec.pl**

**Tel. kontaktowy:** 18 548 0 219 **od godz. 8:oo do 15:oo.**

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

2. Mapa.

**Wójt Gminy**

 **Stanisław Kuzak**